# Rapport de compréhension du besoin – Coûts

Le coût du projet est représenté par le temps de travail réalisé par les différents membres du groupes. Exprimé en Heures-Homme, il permet de quantifier ce que le projet a coûté à l’entreprise réalisatrice. L’étude du planning prévu pour le projet a permit de déterminer le tableau théorique suivant, séparé par phase et par sprint.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | | | Phase 1 | | | Phase 2-A | | Phase 2-B | |
| S0 | S1 | Recette | S2 | S3 | Recette | S4 | S5 | S5 | S6 |
| 75 | 75 | 37.5 | 112.5 | 75 | 37.5 | 75 | 37.5 | 7.5 | 15 |
| 187.5 | | | 262.5 | | | 112.5 | | 22.5 | |

*Tableau récapitulatif des heures travaillées par phase et sprint, exprimées en Heures-Homme*

Au total on comptabilise donc environ 585 heures-Homme. Ça reste une approximation, certaines semaines comportent 9h dédiées au projet à l’IUT, tandis que d’autres n’en contiennent que 6h. Pour des raisons de simplicité nous avons donc ici prit pour moyenne 7.5h/semaine. Multiplié par les 5 membres du groupe, on obtient donc 37.5 heures-Homme par semaine. L’exception est la phase 2-B puisqu’à ce moment là les apprentis ne seront plus présent sur le projet, il ne restera donc que Jérémie à travailler dessus.

Comme dit plus tôt, c’est un tableau théorique. Le projet nécessitera probablement un investissement en dehors des heures dédiées, mais il est difficile de les estimer à ce stade du projet.